# 📘 CAHIER DES CHARGES

## Projet :

## AI Life Copilot – Application Mobile Multi-Agents

## 1. Contexte et justification du projet

Dans un contexte professionnel caractérisé par une surcharge informationnelle, une forte pression sur la productivité et un besoin croissant d’automatisation intelligente, la société partenaire souhaite développer une solution innovante basée sur l’intelligence artificielle.

Le projet AI Life Copilot vise à concevoir une application mobile intelligente jouant le rôle d’un assistant personnel capable d’accompagner l’utilisateur dans la gestion de ses activités professionnelles et personnelles, tout en améliorant sa performance, son bien-être et sa prise de décision.

## 2. Objectifs du projet

### 2.1 Objectif général

Développer une application mobile intelligente, basée sur une architecture multi-agents IA, permettant d’automatiser, d’optimiser et d’anticiper les besoins des utilisateurs via des workflows orchestrés par n8n.

### 2.2 Objectifs spécifiques

- Concevoir une application mobile multiplateforme (Flutter)

- Mettre en place un agent IA orchestrateur et des agents spécialisés

- Intégrer des automatisations métier via n8n

- Offrir des recommandations proactives et personnalisées

- Développer une solution évolutive et orientée business

## 3. Périmètre fonctionnel

L’application couvre cinq domaines principaux :

- Business & Productivité

- Santé & Bien-être

- Apprentissage & Développement des compétences

- Vie personnelle & Habitudes

- Finance & Administration

Chaque domaine est géré par un agent spécialisé disposant de sous-agents dédiés.

## 4. Acteurs du système

- Utilisateur final (professionnel, étudiant, manager)

- Administrateur (société)

- Système IA multi-agents

- Plateforme d’automatisation n8n

## 5. Description fonctionnelle

### 5.1 Fonctionnalités utilisateur

- Authentification et gestion du profil

- Interaction conversationnelle avec l’IA (texte / voix)

- Consultation des recommandations IA

- Gestion des tâches, rappels et objectifs

- Visualisation des statistiques personnelles

### 5.2 Fonctionnalités IA

- Analyse des intentions utilisateur

- Orchestration multi-agents

- Suggestions proactives

- Mémoire contextuelle

- Prise de décision intelligente

### 5.3 Automatisation via n8n

- Déclenchement de workflows par Webhooks

- Intégration avec services externes (mail, calendrier, outils métiers)

- Notifications automatiques

- Journalisation des actions

## 6. Architecture technique

- Frontend : Flutter (Android / iOS)

- Backend : API REST (Node.js ou FastAPI)

- IA : Agents spécialisés + agent orchestrateur

- Automatisation : n8n

- Base de données : PostgreSQL / MongoDB

## 7. Exigences détaillées

### 7.1 Exigences fonctionnelles

- Le système doit permettre l’authentification sécurisée des utilisateurs.

- Le système doit analyser chaque requête utilisateur afin d’identifier l’intention.

- Le système doit router les requêtes vers les agents spécialisés appropriés.

- Le système doit permettre la collaboration entre plusieurs agents.

- Le système doit déclencher des workflows n8n via Webhooks sécurisés.

- Le système doit fournir un retour d’exécution des automatisations.

- Le système doit proposer des recommandations proactives.

- Le système doit offrir un accès administrateur pour la supervision.

### 7.2 Exigences non fonctionnelles

- Temps de réponse inférieur à 3 secondes.

- Haute disponibilité et tolérance aux pannes.

- Sécurisation des communications (HTTPS).

- Gestion des rôles et permissions.

- Architecture modulaire et maintenable.

- Interface ergonomique et intuitive.

- Scalabilité de la solution.

## 8. Étude du marché

### 8.1 Contexte du marché

Le marché des assistants intelligents connaît une croissance rapide, stimulée par le télétravail, la digitalisation et la recherche de productivité. Les entreprises recherchent des solutions centralisées capables d’automatiser leurs processus tout en restant simples d’utilisation.

### 8.2 Cibles

- Freelancers

- PME et startups

- Managers et cadres

- Étudiants et jeunes professionnels

### 8.3 Analyse des concurrents

- Assistants IA généralistes

- Applications de productivité

- Outils d’automatisation sans intelligence décisionnelle

### 8.4 Positionnement

La solution se distingue par son architecture multi-agents, son orientation business, son automatisation avancée via n8n et son approche proactive.

# 📋 PRODUCT BACKLOG & USER STORIES

## Projet : AI Life Copilot (Multi-Agents)

| ID US | User Story | ID Tâche | Tâches | Estimation | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | En tant qu’utilisateur, je peux créer un compte afin d’accéder à l’application AI Life Copilot. | 1.1 | En tant que concepteur, je dois préparer le diagramme de classes (Utilisateur, Profil, Préférences). | 30 min | Équipe projet |
| 1.2 | En tant qu’administrateur BD, je dois créer les tables utilisateur et preferences. | 30 min | Équipe projet |  |  |
| 1.3 | En tant que développeur, je dois développer l’interface d’inscription Flutter et l’API de création de compte. | 4h | Équipe projet |  |  |
| 1.4 | En tant que testeur, je dois préparer les cas de test d’inscription utilisateur. | 1h | Équipe projet |  |  |
| ID US | User Story | ID Tâche | Tâches | Estimation | Responsable |
| 2 | En tant qu’utilisateur, je peux me connecter à mon compte pour utiliser l’assistant IA. | 2.1 | En tant que développeur, je dois développer l’interface Login et l’API d’authentification sécurisée. | 3h | Équipe projet |
| 2.2 | En tant que développeur, je dois gérer la session utilisateur et le token JWT. | 2h | Équipe projet |  |  |
| 2.3 | En tant que testeur, je dois tester l’authentification avec des identifiants valides et invalides. | 1h | Équipe projet |  |  |
| ID US | User Story | ID Tâche | Tâches | Estimation | Responsable |
| 3 | En tant qu’utilisateur, je peux dialoguer avec l’agent IA afin d’organiser mes activités. | 3.1 | En tant que développeur, je dois créer l’interface de chat IA (Flutter). | 4h | Équipe projet |
| 3.2 | En tant que développeur, je dois implémenter l’agent orchestrateur IA. | 5h | Équipe projet |  |  |
| 3.3 | En tant que développeur, je dois connecter l’IA aux agents spécialisés. | 4h | Équipe projet |  |  |
| 3.4 | En tant que testeur, je dois tester les réponses IA selon différentes intentions. | 2h | Équipe projet |  |  |
| ID US | User Story | ID Tâche | Tâches | Estimation | Responsable |
| 4 | En tant qu’utilisateur, je peux automatiser des actions (rappels, emails, tâches) afin de gagner du temps. | 4.1 | En tant que développeur, je dois créer les Webhooks n8n. | 2h | Équipe projet |
| 4.2 | En tant que développeur, je dois intégrer les workflows n8n au backend. | 3h | Équipe projet |  |  |
| 4.3 | En tant que testeur, je dois tester l’exécution des workflows automatisés. | 2h | Équipe projet |  |  |
| ID US | User Story | ID Tâche | Tâches | Estimation | Responsable |
| 5 | En tant qu’utilisateur, je reçois des recommandations proactives liées à ma productivité et à mon bien-être. | 5.1 | En tant que développeur, je dois implémenter l’agent Business & Health. | 4h | Équipe projet |
| 5.2 | En tant que développeur, je dois implémenter les règles de détection (surcharge, stress). | 3h | Équipe projet |  |  |
| 5.3 | En tant que testeur, je dois tester les recommandations générées par l’IA. | 2h | Équipe projet |  |  |

## 🟧 TABLEAU 2 – Tests d’acceptation & de refus

### 🧪 US 1 – Création de compte

| ID US | User Story | Story test d’acceptation | Story test de refus |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | En tant qu’utilisateur, je peux créer un compte. | Étant donné que l’utilisateur remplit correctement tous les champs du formulaire d’inscription. Quand il valide l’inscription. Alors son compte est créé et la page d’accueil s’affiche. | Étant donné que l’utilisateur ne remplit pas tous les champs requis. Quand il valide l’inscription. Alors un message d’erreur s’affiche. |

### 🧪 US 2 – Authentification

| ID US | User Story | Story test d’acceptation | Story test de refus |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | En tant qu’utilisateur, je peux me connecter. | Étant donné que l’utilisateur saisit des identifiants valides. Quand il se connecte. Alors il accède à l’interface principale de l’application. | Étant donné que l’utilisateur saisit des identifiants incorrects. Quand il se connecte. Alors un message d’erreur s’affiche. |

### 🧪 US 3 – Interaction IA

| ID US | User Story | Story test d’acceptation | Story test de refus |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | En tant qu’utilisateur, je peux dialoguer avec l’IA. | Étant donné que l’utilisateur envoie une demande claire. Quand l’IA analyse la requête. Alors une réponse pertinente est affichée. | Étant donné que la requête est ambiguë ou vide. Quand l’utilisateur envoie la demande. Alors un message demandant une clarification s’affiche. |

### 🧪 US 4 – Automatisation

| ID US | User Story | Story test d’acceptation | Story test de refus |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | En tant qu’utilisateur, je peux automatiser des actions. | Étant donné qu’un workflow n8n est configuré. Quand l’utilisateur déclenche une action. Alors l’automatisation est exécutée avec succès. | Étant donné qu’aucun workflow n’est disponible. Quand l’utilisateur déclenche une action. Alors un message d’erreur s’affiche. |

### 🧪 US 5 – Recommandations proactives

| ID US | User Story | Story test d’acceptation | Story test de refus |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | En tant qu’utilisateur, je reçois des recommandations proactives. | Étant donné que l’IA détecte une surcharge ou un stress. Quand l’analyse est terminée. Alors une recommandation adaptée est affichée. | Étant donné que les données sont insuffisantes. Quand l’IA analyse la situation. Alors aucune recommandation n’est générée. |

## 9. Livrables attendus

- Application mobile fonctionnelle

- Backend API documentée

- Workflows n8n opérationnels

- Documentation technique

- Manuel utilisateur

- Rapport final

## 10. Planning prévisionnel

- Analyse et conception

- Développement

- Intégration

- Tests

- Déploiement

- Documentation

## 11. Conclusion

Ce projet constitue une solution innovante et évolutive, répondant à des besoins réels du marché professionnel. Il s’inscrit dans une démarche industrielle et offre de fortes perspectives d’évolution vers un produit commercialisable.